Ý tưởng đề tài

Triển khai ứng dụng "Weather Viewing App" trên nền tảng Android

Bảng phân công công việc

| Thành viên | MSSV | Công việc |
| --- | --- | --- |
| Trần Hoàng Phú | 2251120373 | - Testing - báo cáo - Frontend - Background Refresh,Weather Alerts,Cache Management |
| Phan Quốc Dũng | 2251320005 | - Tesing - báo cáo - Frontend - Retry Policy,Compare Locations |
| Lưu Gia Phúc | 079205025758 | - Frontend - chức năng: Weather Forecast,Weather Icons, Unit Settings |
| Nguyễn Huỳnh Nghĩa Nhân | 079205023687 | - pp(canva) - Frontend - chức năng: Search City, Current Location, Favorite Locations, Weather API, Integration. Current Weather |
| Hồ Thái Mỹ Hương | 079305003873 | - báo cáo - Frontend -chức năng: Loading & Error Handling, Offline Cache |

Nhóm chức năng Weather Viewing App

| ID | Chức năng | Mô tả | Áp dụng vào hệ thống | Phân công chức năng | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Search City | Cho phép người dùng tìm kiếm thành phố | Người dùng nhập tên thành phố để xem thời tiết | Nhân | Đã xong |
| 2 | Current Location | Lấy vị trí hiện tại của thiết bị | Hiển thị thời tiết tại vị trí hiện tại của người dùng | Nhân / Phúc | Đã xong |
| 3 | Favorite Locations | Lưu và quản lý các địa điểm yêu thích | Truy cập nhanh thời tiết của các thành phố thường xem | Nhân | Đã xong |
| 4 | Weather API Integration | Kết nối API thời tiết và lấy dữ liệu | Hiển thị dữ liệu thời tiết theo thời gian thực | Nhân | Đã xong |
| 5 | Current Weather | Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, gió, trạng thái thời tiết và thời gian cập nhật | Người dùng xem thông tin thời tiết hiện tại | Nhân | Đã xong |
| 6 | Weather Forecast | Hiển thị dự báo thời tiết ít nhất 3-5 ngày tiếp theo | Hỗ trợ người dùng lên kế hoạch cho các ngày tiếp theo | Phúc | Đã xong |
| 7 | Weather Icons | Hiển thị biểu tượng tương ứng với trạng thái thời tiết | Giao diện trực quan, dễ theo dõi | Phúc | Đã xong |
| 8 | Unit Settings | Hỗ trợ chuyển đổi giữa °C và °F, ghi nhớ lựa chọn | Người dùng tùy chỉnh đơn vị nhiệt độ theo nhu cầu | Hương | Đã xong |
| 9 | Loading & Error Handling | Hiển thị Loading, lỗi mạng, lỗi vị trí, từ chối quyền và trạng thái rỗng | Cải thiện trải nghiệm khi xảy ra sự cố | Phúc | Đã xong |
| 10 | Offline Cache | Lưu dữ liệu thời tiết gần nhất để sử dụng khi không có Internet | Người dùng vẫn xem được dữ liệu đã lưu khi offline | Hương | Đã xong |
| 11 | Background Refresh | Sử dụng WorkManager để cập nhật dữ liệu định kỳ | Luôn đồng bộ dữ liệu thời tiết mới nhất | Phú | Đã xong |
| 12 | Weather Alerts | Tạo cảnh báo theo nhiệt độ, tốc độ gió hoặc điều kiện thời tiết | Người dùng nhận cảnh báo khi đạt điều kiện đã thiết lập | Phú | Đã xong |
| 13 | Cache Management | Theo dõi thời gian cache và thông báo dữ liệu đã cũ | Người dùng biết dữ liệu đang xem còn mới hay không | Phú | Đã xong |
| 14 | Retry Policy | Tự động cập nhật lại khi thất bại bằng Backoff Policy | Đảm bảo việc cập nhật dữ liệu ổn định | Dũng | Đã xong |
| 15 | Compare Locations | So sánh thời tiết giữa ít nhất hai địa điểm đã lưu | Người dùng dễ dàng đối chiếu thời tiết giữa các khu vực | Dũng | Đã xong |

Chia nhóm chức năng

| Nhóm | Mô tả | Mục tiêu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - (Search City, Current Location, Current Weather, Weather Icons) | Cho phép người dùng tìm kiếm hoặc sử dụng vị trí hiện tại để xem thời tiết cùng biểu tượng minh họa | Cung cấp thông tin thời tiết nhanh chóng và trực quan | Người dùng có thể xem ngay thời tiết của bất kỳ địa điểm nào một cách dễ dàng |
| 2 - (Weather Forecast, Unit Settings, Weather Alerts, Compare Locations) | Hiển thị dự báo thời tiết, hỗ trợ đổi đơn vị nhiệt độ, tạo cảnh báo và so sánh giữa các địa điểm | Giúp người dùng theo dõi và lên kế hoạch dựa trên điều kiện thời tiết | Tăng tính tiện ích và khả năng cá nhân hóa của ứng dụng |
| 3 - (Favorite Locations, Weather API Integration, Loading & Error Handling, Offline Cache, Background Refresh, Cache Management, Retry Policy) | Quản lý địa điểm yêu thích, kết nối API, lưu cache, cập nhật định kỳ và xử lý lỗi | Đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định và dữ liệu luôn sẵn sàng | Người dùng có trải nghiệm mượt mà ngay cả khi mất mạng hoặc API gặp sự cố |

Basic Requirements ( Các yêu cầu cơ bản )

1. Tìm kiếm và quản lý địa điểm

- Cho phép người dùng tìm kiếm thành phố.

- Cho phép sử dụng vị trí hiện tại của thiết bị.

- Cho phép lưu các địa điểm yêu thích.

2. Kết nối Weather API

- Kết nối với một Weather API miễn phí.

- Đọc API Key từ cấu hình build (Build Configuration).

- Không commit API Key lên hệ thống quản lý mã nguồn (Git).

3. Hiển thị thông tin thời tiết hiện tại

Hiển thị các thông tin:

- Nhiệt độ hiện tại (Current Temperature)

- Độ ẩm (Humidity)

- Tốc độ gió (Wind Speed)

- Điều kiện thời tiết (Weather Condition)

- Thời gian cập nhật gần nhất (Last Update Time)

4. Dự báo thời tiết

- Hiển thị dự báo ít nhất 3 ngày tiếp theo.

5. Hiển thị biểu tượng thời tiết

- Hiển thị icon hoặc hình minh họa phù hợp với trạng thái thời tiết được API trả về.

6. Đơn vị nhiệt độ

- Hỗ trợ:

  - Celsius (°C)

  - Fahrenheit (°F)

- Ghi nhớ đơn vị mà người dùng đã chọn.

7. Xử lý trạng thái của ứng dụng

Hiển thị giao diện phù hợp trong các trường hợp:

- Đang tải dữ liệu (Loading)

- Vị trí không hợp lệ (Invalid Location)

- Người dùng từ chối quyền truy cập vị trí (Permission Denied)

- Lỗi mạng (Network Error)

- Không có dữ liệu (Empty State)

8. Cache dữ liệu

- Lưu phản hồi thành công gần nhất.

- Khi thiết bị offline vẫn có thể xem dữ liệu đã lưu.

9. Cập nhật tự động

- Sử dụng WorkManager để cập nhật định kỳ dữ liệu thời tiết của các địa điểm đã lưu.

10. Weather Alerts

Cho phép người dùng tạo cảnh báo theo:

- Nhiệt độ

- Tốc độ gió

- Điều kiện thời tiết

11. Quản lý dữ liệu Cache

- Theo dõi thời điểm dữ liệu được cache.

- Hiển thị rõ khi dữ liệu cache đã cũ (Outdated).

12. Retry Background Update

- Khi cập nhật nền thất bại:

  - Chỉ retry khi có mạng.

  - Sử dụng Backoff Policy phù hợp.

13. So sánh địa điểm

- Có màn hình so sánh thời tiết của ít nhất 2 địa điểm đã lưu.

| STT | Chức năng |
| --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm thành phố |
| 2 | Lấy vị trí hiện tại |
| 3 | Lưu địa điểm yêu thích |
| 4 | Kết nối Weather API |
| 5 | Hiển thị thời tiết hiện tại |
| 6 | Dự báo tối thiểu 3 ngày |
| 7 | Hiển thị icon thời tiết |
| 8 | Chuyển đổi °C / °F |
| 9 | Loading & Error Handling |
| 10 | Cache dữ liệu Offline |
| 11 | WorkManager cập nhật định kỳ |
| 12 | Weather Alerts |
| 13 | Quản lý thời gian Cache |
| 14 | Retry khi cập nhật thất bại |
| 15 | So sánh thời tiết giữa 2 địa điểm |

| Thành phần | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| IDE | Android Studio | Phát triển app |
| Ngôn ngữ | Kotlin | Code Android |
| Fontend/UI | XML | Thiết kế giao diện |
| Kiến trúc | MVVM | Tổ chức code |
| Weather API | Weather API | Lấy dữ liệu thời tiết |
| API testing | Postman | Test API |
| API documentation | Swagger UI | Tài liệu & kiểm thử API |
| Database | Firebase Firestore | Lưu dữ liệu ứng dụng |
| Backend | Kotlin | Cung cấp REST API |
| HTTP Client Android | Retrofit + OkHttp | Gọi Backend/Weather API |
| Async | Kotlin Coroutines | Xử lý bất đồng bộ |
| Location | Fused Location Provider | Lấy GPS |
| Local settings | DataStore | Lưu °C/°F, thiết lập |
| Source control | Git + GitHub | Quản lý mã nguồn |
| Testing | Emulator + điện thoại thật | Kiểm thử |
| Deployment | APK | Triển khai ứng dụng |